رویه استاندارد فرآیندهای

تأمین، تولید، فروش و قیمت‌گذاری

مدل مرجع مبتنی بر ISO 9001:2015، چارچوب کنترل داخلی COSO (2013)، استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی IAS 2 و IFRS 15 و مدل Stage-Gate برای پروژه‌های راه‌اندازی

| کد سند | SOP-OPS-001 |
| --- | --- |
| نسخه | ۱.۰ — نهایی |
| تاریخ انتشار | ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۴۰۵/۰۷/۰۲) |
| وضعیت | تأییدشده برای اجرا، دانلود و ارائه |
| طبقه‌بندی | داخلی — مدل مرجع مستقل از ساختار هر سازمان |
| مالک سند | کارگروه تحلیل سیستم و فرآیند و مدیریت سازمانی |
| مکانیزم بازنگری | سالانه یا پس از هر تغییر ساختاری یا بازنگری DOA |

این سند یک «مدل مرجع» (Reference Model) است: ساختار، کنترل‌ها و معیارهای آن عمومی و مبتنی بر مراجع بین‌المللی است و برای به‌کارگیری مستقیم در هر سازمان، باید ارقام و عنوان‌های شاخصی آن توسط هیئت‌مدیره همان سازمان تنظیم و تأیید شود.

چهار ستون اصلی این مدل ۱) کنترل فرآیندی بر مبنای ISO 9001:2015 (بند 8.4) — ۲) تفکیک وظایف (SoD) بر مبنای COSO و اصل ACRR — ۳) تطبیق چهارگانه پرداخت با اسناد (PO / GRN / QC / Invoice) — ۴) راه‌بری پروژه‌های راه‌اندازی با مدل Stage-Gate (چهارگانه تصمیم‌گیری Go / Kill / Hold / Recycle).

تهیه و تنظیم: کارگروه تحلیل سیستم و فرآیند و مدیریت سازمانی — ۱۴۰۵

# فهرست مطالب

برای درج شماره صفحات، در Word کل سند را انتخاب کنید (Ctrl+A) و سپس F9 را بزنید — یا هنگام باز شدن پیام به‌روزرسانی فیلدها، «بله» را انتخاب کنید.

# خلاصهٔ مدیریتی

این رویه، یک مدل مرجع یکپارچه برای چهار فرآیند حیاتی سازمان — تأمین، تولید، فروش و قیمت‌گذاری — است. هدف، ایجاد زبان مشترک بین واحدها و حذف ابهام در این است که هر تصمیم «چه کسی، چه زمانی، با چه مدارکی و با چه سطحی از تفویض اختیار» گرفته می‌شود. چهار ستون اصلی مدل:

| کنترل فرآیندی کیفیت بر مبنای ISO 9001:2015 بند 8.4؛ هیچ فردی هم‌زمان اختیار، انبارداری، ثبت و تطبیق ندارد. | تطبیق چهارگانه پرداخت PO / GRN / QC / Invoice؛ برای ریسک‌های پایین، حداقل تطبیق سه‌نقطه‌ای. |
| --- | --- |
| تفویض اختیار (DOA) نسبتی چهار سطح از عملیاتی تا هیئت‌مدیره؛ مبنای سطوح: درصد از هزینه سالانه (B) و خالص‌فروش (S). | مدیریت پروژهٔ راه‌اندازی ۶ مرحله و ۵ دروازه Stage-Gate؛ FSB و تصمیم سرمایه‌گذاری در دروازهٔ ۳. |

شماره‌های کلیدی مدل:

•  سطح‌بندی ریسک بر مبنای فرمول عملیاتی (مبلغ × ریسک طرف معامله × نوسان قیمت) در ۵ سطح و کنترل‌های متناسب.

•  حداقل ۳ نقل قول برای خرید کلاس A؛ تأیید قیمت خرید فقط از طریق فرایند قیمت‌گذاری (بند 6.6).

•  کنترل کیفیت مستقل از خرید، انبار و تولید؛ ترخیص نهایی هرگز توسط واحد تولیدکننده (کنترل غیرقابل حذف).

•  هدف‌های عملیاتی نمونه: OTD بیش از ۹۵٪، DPPM کمتر از ۱۰۰۰، DSO کمتر از ۳۰ روز، ضایعات کمتر از ۲٪، فروش زیر کف قیمت کمتر از ۵٪.

# فصل ۱ — مراجع و چارچوب استانداردها

این رویه بر شش مرجع اصلی استوار است. هر بند از رویه به بند مشخص مرجع مربوطه ارجاع می‌دهد تا سازمان بتواند تغییرات مرجع را در مدل بازتاب دهد.

| استاندارد / مرجع | نقش در این مدل | بند‌های کلیدی |
| --- | --- | --- |
| ISO 9001:2015 | کنترل فرآیندی کیفیت در تمام چرخهٔ تأمین تا فروش | بند 8.4 (تأمین بیرونی)، 8.5 تا 8.7 (تولید و ترخیص) |
| ISO 31000:2018 | رویکرد ریسک‌محور و تناسب کنترل‌ها با حجم معامله | مفهوم هدف کنترل، سطوح کنترل |
| COSO 2013 (Internal Control) | چارچوب کنترل داخلی و تفکیک وظایف | محور کنترل عملیاتی، اصل ACRR |
| IAS 2 (موجودی کالا) | روش بهای تمام‌شده استاندارد | هزینه‌های مستقیم، نرخ‌های نرمال‌سازی‌شده |
| IFRS 15 | شناسایی درآمد در فرآیند فروش | پنج مرحلهٔ شناسایی درآمد |
| Stage-Gate (Cooper, 1990; 2008) | مدیریت پروژه‌های راه‌اندازی محصول/خط | ۶ مرحله، ۵ دروازه، تصمیم‌های دروازه |

## 1.2  مراتب استفاده از مراجع

در صورت تعارض، ترتیب اولویت: سیاست‌های ابلاغی هیئت‌مدیره؛ سپس الزامات استانداردهای ISO/IAS/IFRS در قلمرو سازمان؛ سپس معیارهای این مدل مرجع؛ و در نهایت بهترین عملکردهای صنعت. این رویه جایگزین الزامات قانونی و رگولاتوری کشور محل فعالیت نیست.

# فصل ۲ — اصول حاکمیتی پایه

پنج اصل زیر ستون فقرات کل مدل است و در تمام چهار فرآیند اعمال می‌شود. این اصول «غیرقابل حذف» هستند (فصل 9).

## 2.1  تفکیک وظایف (SoD) — اصل ACRR

اصل تناسب — تعریف عملیاتی شدت کنترل در هر معامله با «حاصل‌ضرب سه ضریب» می‌آید: (مبلغ / معامله) × (ریسک تأمین‌کننده/مشتری) × (نوسان قیمت دارایی). دو خطای رایج: ۱) یکسان‌سازی کنترل روی خرید ۵ میلیونی و ۵ میلیاردی — بوروکراسی و مرگ کارایی؛ ۲) بی‌توجهی به معاملات کوچک پرخطر — فرسایش مستتر کنترل (Control Erosion). مدل این سند، ریزکنترل‌های سطح ۱ را برای کارهای تکراری و سیستمی طراحی کرده و کنترل‌های انسانی را به سطوح بالای ریسک محدود می‌کند.

اصل ACRR: هیچ فردی نباید هم‌زمان تأییددهنده (Authorize)، تعهدکننده (Commit)، دریافت‌کننده (Receive) و تطبیق‌دهنده (Reconcile) یک جریان اقتصادی باشد. مصداق مستقیم: خریدار نمی‌تواند انبارداری کند؛ انباردار نمی‌تواند ثبت حسابداری کند؛ متصدی ثبت نمی‌تواند صورت‌حساب را با سفارش تطبیق دهد.

## 2.2  تفویض اختیار (DOA)

هر تصمیم مالی و عملیاتی مدل یک سطح مجاز اجرا دارد. این سند سطوح را نسبی تعریف می‌کند (درصد از هزینه سالانه عملیاتی B و خالص‌فروش سالانه S) تا برای هر مقیاس سازمان قابل تنظیم باشد (فصل 7).

## 2.3  اطلاعات مستند و ردّ تعقیب

•  هر معامله باید با چهار سؤال قابل پاسخ باشد: چه کسی؟ چه زمانی؟ بر اساس کدام تصمیم؟ با کدام سند؟

•  مدت نگهداری اسناد: حداقل ۷ سال برای اسناد مالی و قراردادی (متناسب با الزامات قانونی/مالیاتی سازمان مبنا).

•  معاملهٔ خارج از سیستم (سفارش ایمیلی، قیمت شفاهی، تخفیف تلفنی) فاقد اعتبار حقوقی و مالی است.

## 2.4  رویکرد ریسک‌محور و اصل تناسب

رویکرد ریسک‌محور (ISO 31000) هدف کنترل در هر معامله حفظ ارزش است: ۱) تضمین اینکه کنترل‌ها به‌اندازهٔ کافی روی معاملات بزرگ و ریسکی اعمال می‌شوند؛ ۲) جلوگیری از خفه شدن عملیات زیر بار کنترل‌های یکسان. کنترل‌ها در این مدل سه دسته‌اند: پیشگیرانه (تصمیم قبل از تعهد)، کشفی (تطبیق و بازرسی در میانهٔ مسیر)، اصلاحی (مغایرت، MRB، پیگیری پس از اجرا).

## 2.5  استقلال کیفیت و ترخیص (ISO 9001 بند 8.6 و 8.7)

بازرسی ورودی و ترخیص محصول نهایی باید توسط واحدی با نظارت سازمانی مستقل از واحد خرید و انبار (برای ورودی) و مستقل از واحد تولید (برای خروجی) انجام شود. در سازمانی که واحد بازرسی مستقل ندارد، این مسئولیت باید به فردی با صلاحیت فنی تفویض شود و این تفویض در DOA ثبت گردد.

کنترل غیرقابل حذف (ترخیص) «محصول بدون تأیید بازرسی، ترخیص نمی‌شود و صادر نمی‌شود.» این جمله، خلاصهٔ این بند است.

چرا این بند مهم‌تر از بقیه است؟ در عمل، رایج‌ترین نقض کنترلی این مدل همین است: انبار یا تولید، تحت فشار تجاری، بدون تأیید بازرسی تحویل/ترخیص می‌کند. به همین دلیل کنترل‌های 1 و 2 فصل 9 «غیرقابل حذف» تعیین شده‌اند.

# فصل ۳ — فرآیند تأمین و تأمین‌کنندگی (Procure-to-Pay)

## 3.1  برنامه‌ریزی تأمین

•  برنامهٔ سالانهٔ خرید توسط واحد تدارکات با ورودی MRP/MPS و بودجه تهیه می‌شود؛ هر خرید خارج از برنامه «خرید استثنا» محسوب شده و سطح DOA بالاتر می‌گیرد (بند 7.2).

•  تفکیک کالا به کلاس A/B/C بر مبنای سهم سالانه از خرید (کلاس C: کمتر از ۵٪، کلاس B: ۵ تا ۲۰٪، کلاس A: بیش از ۲۰٪)؛ شدت کنترل با کلاس متناسب است.

•  درخواست خرید (PR) فقط از واحدهای نیازمند و با کد کالا/کد استاندارد ثبت می‌شود؛ ثبت PR بدون کد، رد می‌شود.

## 3.2  مدیریت تأمین‌کنندگان (ISO 9001 بند 8.4)

همهٔ تأمین‌کنندگان فعال باید در فهرست تأمین‌کنندگان تأییدشده (AVL) باشند. معیارهای رتبه‌بندی (۱ تا ۵؛ ورود به AVL با میانگین حداقل ۳.۵):

| معیار | شرح | وزن |
| --- | --- | --- |
| کیفیت | DPPM تحویل، نرخ مغایرت کیفی سه ماه اخیر | ۳۵٪ |
| تحویل | OTD سه ماه اخیر، قابلیت پاسخ به اطمینان‌سنجی فوری | ۲۵٪ |
| قیمت | رقابت‌پذیری قیمت در برابر بازار و دورات قبل | ۲۰٪ |
| مالی/ادامهٔ کسب‌وکار | پایداری مالی، ظرفیت تولید، وضعیت حقوقی | ۱۰٪ |
| انطباق | حقوقی، اخلاقی (تفکیک وظایف در سوی تأمین‌کننده)، HSE | ۱۰٪ |

•  ارزیابی سالانهٔ اجباری برای همهٔ AVL؛ رتبهٔ زیر ۳ در دو دورهٔ متوالی = خارج‌سازی با تدریج (توقف سفارش + جایگزینی).

•  تأمین‌کنندهٔ جدید: پیش از اولین PO، سوابق، توانمندی فنی و مالی بررسی می‌شود؛ خریدهای بالای سطح 2 فقط از AVL موجود.

## 3.3  از درخواست تا سفارش خرید

•  برای خرید کلاس A و هر خرید بالای سطح 2 DOA: حداقل ۳ نقل قول مستند (RFQ) و جدول مقایسه.

•  مبنای انتخاب: نه فقط قیمت — امتیاز ترکیبی (قیمت 40/کیفیت 30/تحویل 20/شرایط 10) یا معادل تعیین‌شده توسط واحد درخواست‌کننده.

•  هر PO باید شامل: کد کالا، مقدار، واحد، قیمت واحد، شرایط پرداخت، Incoterms، مشخصهٔ کیفی ارجاع‌شده و تاریخ تحویل باشد.

## 3.4  تحویل و بازرسی

•  تحویل کالا فقط با ثبت GRN (برگهٔ رسید انبار) معتبر است؛ ثبت GRN توسط انباردار با شمارش فیزیکی و بررسی ظاهری.

•  تصمیم کیفی ورودی (پذیرش/رد/MRB) فقط توسط واحد بازرسی مستقل (کنترل 1)؛ معیار نمونه‌گیری بر اساس AQL یا ۱۰۰٪ برای اقلام حیاتی.

•  کالای ردشده: برگشت به تأمین‌کننده (RMA) یا تجویص موقت با تصویب MRB و ثبت در گزارش انحراف (ISO 9001 بند 8.7).

## 3.5  تطبیق چهارگانه و پرداخت

| مسیر | شرط | اقدام |
| --- | --- | --- |
| مطابقت کامل | PO = GRN = QC = فاکتور (مقدار/قیمت/شرایط) | پرداخت خودکار در سررسید |
| مغایرت جزئی | در حاشیهٔ مجاز (مثال: ۲٪) | ثبت مغایرت + پرداخت با کسر و پیگیری در دورهٔ بعد |
| مغایرت اصل | فاصله بیش از حاشیه، یا مغایرت QC، یا فاکتور بدون GRN | توقف پرداخت + کمیتهٔ مغایرت (تدارکات + مالی) + صورت‌حساب معلق |
| اختلاف طولانی | بیش از ۱۸۰ روز بدون حل | ارجاع به هیئت‌مدیره (سطح 4) + ذخیرهٔ مطالبات مشکوک‌الوصول |

برای اقلام کم‌ارزش و ریسک‌پایین (کلاس C با تأمین‌کنندهٔ AVL رتبه 4 به بالا)، تطبیق سه‌نقطه‌ای (PO/GRN/فاکتور) با تصویب واحد مالی مجاز است؛ بازرسی QC همچنان اجباری است.

## 3.6  نقشهٔ فرآیند Procure-to-Pay

درخواست خرید (PR) تقاضای واحد مصرف‌کننده با کد کالا مسئول: واحد درخواست‌کننده — سند: PR

↓

صدور سفارش خرید (PO) از سیستم تأیید بر اساس ماتریس DOA فصل 7 مسئول: تدارکات — سند کلیدی: PO

↓

اجرا و تولید توسط تأمین‌کننده پیگیری برنامهٔ تحویل (OTD) مسئول: تدارکات — سند کلیدی: —

↓

تحویل کالا و ثبت GRN مستندسازی هر تحویل؛ مقدار + وضعیت ظاهری مسئول: انبار — سند کلیدی: GRN

↓

تصمیم: بازرسی کیفی ورودی (AQL/100٪) پذیرش / رد / بررسی (MRB) مسئول: بازرسی (مستقل) — سند: گزارش QC

↓

مغایرت: برگشت/تجویص + گزارش انحراف به تأمین‌کننده موارد رد؛ پیگیری اصلاحی (8.7) مسئول: تدارکات + بازرسی — سند: گزارش انحراف

↓

ثبت فاکتور تأمین‌کننده در سیستم بازبینی اولیهٔ قیمت/تاریخ/مالیات مسئول: حسابداری — سند کلیدی: فاکتور ثبت‌شده

↓

تصمیم: تطبیق چهارگانه (PO/GRN/QC/Inv) حاشیهٔ مجاز ۲٪؛ مغایرت = بررسی دستی مسئول: حسابداری — سند کلیدی: نتیجهٔ تطبیق

↓

پرداخت طبق شرایط قرارداد تسویهٔ دوره‌ای با صورت‌حساب تأمین‌کننده مسئول: مالی — سند کلیدی: پرداخت

# فصل ۴ — فرآیند تولید و بهای تمام‌شده استاندارد

## 4.1  برنامه‌ریزی تولید

•  برنامهٔ تولید اعلی (MPS) ماهانه توسط برنامه‌ریزی تولید با ورودی سفارش‌های تأییدشده (OCA)، S&OP و ظرفیت تصویب می‌شود.

•  تفکیک محصول به ساختار کار (WBS) و دستورهای ساخت (Routing) با زمان و نرخ‌های استاندارد؛ هر Routing = پایهٔ بهای دستمزد مستقیم.

•  تغییر BOM/Routing فقط از طریق Change Request با ردّ تعقیب؛ بدون CR، مرجع تولید همان BOM و Routing نظام‌دار است.

## 4.2  BOM و بهای استاندارد

بهای تمام‌شده استاندارد هر کالا = مجموع (مواد مستقیم × قیمت استاندارد) + (ساعات Routing × نرخ استاندارد دستمزد) + سربار تخصیص‌یافته. جزئیات ترکیب در بند 6.2.

## 4.3  رهایی تولید و کیفیت

•  دستور ساخت توسط برنامه‌ریزی تولید صدور می‌شود (نه توسط واحد فروش یا تولید).

•  کنترل کیفیت در طول تولید: بازرسی نقطه‌های کانونی (شروع خط، بین‌عملياتی، نهایی) توسط QC مستقل.

•  ترخیص محصول نهایی فقط پس از تأیید QC (کنترل 1) — واحد تولید هرگز خودش محصول خودش را ترخیص نمی‌کند.

•  کالای معیوب: ثبت در گزارش ضایعات با کد علت؛ تحلیل Pareto ماهانه در جلسهٔ تولید.

# فصل ۵ — فرآیند فروش و وصول وجه (Order-to-Cash)

## 5.1  نقشهٔ فرآیند Order-to-Cash

سفارش مشتری (OCA) تأیید موجودی/ظرفیت و قیمت مجاز مسئول: فروش — سند: OCA

↓

بررسی اعتبار و سقف اعتبارسنجی مشتری + DSO فعلی مسئول: اعتبار/مالی — سند: تأیید اعتبار

↓

حصصه‌بندی و ارسال تحویل بر اساس زمان‌بندی تعهدشده (OTD) مسئول: انبار/حمل — سند: فاکتور بار

↓

صدور فاکتور فروش شناسایی درآمد مطابق IFRS 15 (بند 5.3) مسئول: حسابداری — سند: فاکتور فروش

↓

تطبیق سفارش/ارسال/فاکتور (سه‌نقطه) مغایرت = توقف و بررسی مسئول: حسابداری — سند: گزارش تطبیق

↓

وصول وجه بر اساس شرایط پرداخت (حداکثر ۳۰ روز) مسئول: اعتبار — سند: رسید

↓

تصمیم: وصول به‌موقع؟ خیر → مسیر بازه‌بندی (بند 5.4) مسئول: اعتبار/فروش

↓

بازه‌بندی و وصول مطالبات ۳۰/۶۰/۹۰ روز؛ سپس دایرهٔ حقوقی مسئول: اعتبار/حقوقی — سند: صورت حساب باز

## 5.2  مدیریت اعتبار مشتری

•  هر مشتری فعال دارای سقف اعتبار و شرایط پرداخت مشخص است؛ سفارش بدون تأیید اعتبار، رها نمی‌شود.

•  DSO هدف: کمتر از ۳۰ روز؛ هر سفارش بالای سقف اعتبار نیازمند سطح 3 DOA است.

•  مشتری‌های جدید: اعتبار اولیهٔ محدود + بازنگری پس از ۳ سفارش اول.

## 5.3  شناسایی درآمد (IFRS 15)

شناسایی درآمد در پنج مرحله: ۱) شناسایی قرارداد با مشتری؛ ۲) شناسایی تکالیف عملکردی؛ ۳) تعیین قیمت معامله؛ ۴) تخصیص قیمت به تکالیف عملکردی؛ ۵) شناسایی درآمد هنگام (یا در طول) ارضای تکلیف. برای فروش فیزیکی کالا، ارضای تکلیف معمولاً هنگام انتقال کنترل (تحویل) رخ می‌دهد؛ تخفیفات متعلقه و حق بازگشت، قیمت معامله را در مراحل 3 و 4 تغییر می‌دهند.

## 5.4  وصول و اختلاف

| بازه | اقدام |
| --- | --- |
| ۱ تا ۳۰ روز | یادآوری خودکار + تماس واحد اعتبار |
| ۳۱ تا ۶۰ روز | مکاتبهٔ رسمی + توقف سفارش‌های جدید تا تسویه |
| ۶۱ تا ۹۰ روز | ارجاع به دایرهٔ حقوقی + مذاکرهٔ تسویهٔ تدریجی |
| بیش از ۹۰ روز | تصمیم هیئت‌مدیره (سطح 4): مطالبهٔ حقوقی یا تفکیک با ذخیره |

# فصل ۶ — قیمت‌گذاری و بهای تمام‌شده

این فصل قلب نظام مالی سند است: بهای تمام‌شده استاندارد از کجا ساخته می‌شود، قیمت از روی آن چگونه تعیین می‌شود، چه کسی تصمیم می‌گیرد و چه محرک‌هایی بازنگری قیمت را الزامی می‌کنند.

## 6.1  روش بهای تمام‌شده

روش مرجع این مدل «بهای تمام‌شده استاندارد» (Standard Costing) بر مبنای IAS 2 است: قیمت ثابت و قابل‌بررسی در طول سال + انحراف ماهانه. اگر سهم سربار در بهای کل بالا باشد (بیش از ۳۰٪)، تخصیص سربار با روش فعالیت‌محور (ABC) انجام می‌شود تا قیمت‌ها واقعی بمانند.

## 6.2  ترکیب بهای تمام‌شده استاندارد واحد

فرمول مرجع بهای استاندارد واحد = مجموع(مقادیر BOM × قیمت استاندارد مواد) + مجموع(ساعات Routing × نرخ استاندارد دستمزد) + سربار (تخصیص‌یافته) قیمت فهرست = بهای استاندارد / (1 - حاشیهٔ هدف) قیمت کف = بهای استاندارد / (1 - حداقل حاشیه)

•  قیمت استاندارد مواد: میانگین وزنی قیمت‌های خرید تأییدشدهٔ ۶ ماه اخیر (بدون قیمت‌های ناپایدار و یکباره).

•  بهای استاندارد هر محصول «مالک» دارد: واحد بهای تمام‌شده — نه تولید، نه فروش.

•  تغییر قیمت استاندارد فقط از طریق فرایند رسمی (6.5) — نه با تصمیم‌های تکی فروشندگان.

## 6.3  سه مدل قیمت‌گذاری — ترکیب آن‌ها

| مدل | مبنای قیمت | نقش در قیمت‌گذاری |
| --- | --- | --- |
| بها + حاشیه (Cost-Plus) | بهای تمام‌شده استاندارد + حاشیهٔ هدف | تعیین «قیمت کف» — زیر آن، قیمت پذیرفته نمی‌شود |
| بازارمحور (Market-Based) | قیمت رقبا، بودجهٔ خریدار، سقف بازار | تعیین «لنگر قیمت» — واقع‌بینی در قیمت‌گذاری |
| ارزش‌محور (Value-Based) | ارزش ادراک‌شده برای مشتری؛ تجزیهٔ ارزش محصول | تعیین «سقف ارزش» — جایی که می‌توان تا آن قیمت گرفت |

ترکیب سه مدل قیمت فهرست بین دو مرز قرار می‌گیرد: قیمت کف (بها) در پایین و سقف ارزش در بالا. بازار، جایگاه دقیق فهرست در این بازه را مشخص می‌کند. هیچ‌کدام از سه مدل به‌تنهایی کافی نیست — قیمت‌گذار حرفه‌ای هر سه را هم‌زمان می‌بیند.

## 6.4  حاکمیت قیمت‌گذاری — کمیتهٔ قیمت‌گذاری

قیمت‌گذاری در این مدل «تصمیم جمعی ساختاریافته» است، نه تصمیم تکی. ترکیب کمیته: نمایندگان فروش، تولید، تدارکات، مالی و بهای تمام‌شده با ریاست واحد مالی/بهای تمام‌شده؛ جلسهٔ ماهانه بر اساس دستور کار:

•  بازبینی انحراف بهای استاندارد/واقعی و تصویب تغییر استاندارد (بند 6.5).

•  تصویب موارد زیر قیمت کف و تخفیفات بالای سطح (بند 7.2).

•  روند قیمت‌های ورودی و تصمیم «تغییر یا عدم تغییر» فهرست قیمت.

•  قیمت‌گذاری محصول/خط جدید همراه با دروازهٔ 5 مدل Stage-Gate.

## 6.5  محرک‌های بازنگری قیمت (Trigger-Based Review)

| محرک | معیار استاندارد | اقدام الزامی |
| --- | --- | --- |
| تغییر مواد مستقیم | تغییر بیش از ۵٪ در ۳۰ روز | بازنگری قیمت ظرف ۱۵ روز کاری |
| ارز / تورم | تغییر ۱۰٪ | بازنگری بهای استاندارد (فرایند 6.2) |
| حاشیهٔ سود | زیر هدف، ۳ ماه متوالی | بازنگری راهبردی قیمت (نه فقط تخفیف) |
| رقابت / قیمت بازار | هر مورد | ارزیابی در کمیته + تصمیم راهبردی |
| محصول/خط جدید | قبل از عرضه | قیمت‌گذاری پیش از عرضه (دروازه‌های 4 و 5) |

## 6.6  پیوند «تأیید قیمت خرید» به بهای استاندارد

هر قیمت خرید تأییدشده (PO) وارد بهای استاندارد می‌شود؛ انحراف قیمت خرید (MPV) ماهانه برای تدارکات گزارش می‌شود — این همان نظارت بر «قیمت خرید تأییدشده» در چارچوب سطح 3 است. قراردادهای راهبردی بلندمدت فقط در صورتی مجازند که بند شفاف «اصلاح قیمت» (Pricing Adjustment Clause) در متن قرارداد داشته باشند.

•  تغییر قیمت تأمین‌کننده در دورهٔ قرارداد = درخواست تغییر رسمی (CR) — نه صرفاً توافق شفاهی خریدار.

## 6.7  مثال عددی — محصول X (میلیون ریال؛ ارقام فرضی آموزشی)

مرحلهٔ 1 — بهای تمام‌شده استاندارد:

| قطعه | مبلغ | درصد از کل |
| --- | --- | --- |
| مواد مستقیم (BOM × قیمت استاندارد) | ۱۲۰ | ۶۷٪ |
| دستمزد مستقیم (Routing × نرخ) | ۳۵ | ۱۹٪ |
| سربار (استاندارد) | ۲۵ | ۱۴٪ |
| بهای تمام‌شده استاندارد واحد | ۱۸۰ | ۱۰۰٪ |

مرحلهٔ 2 — قیمت‌گذاری:

| مفهوم | محاسبه | نتیجه |
| --- | --- | --- |
| قیمت کف (حداقل حاشیه ۱۰٪) | ۱۸۰ / (1 - 0.10) | ۲۰۰ |
| قیمت فهرست (حاشیهٔ هدف ۲۵٪) | ۱۸۰ × 1.25 | ۲۲۵ |
| حداکثر تخفیف مجاز از فهرست | (۲۲۵ - ۲۰۰) / ۲۲۵ | حدود ۱۱٪ |

هر تخفیف بالای حدود ۱۱٪ یعنی فروش زیر کف — خارج از صلاحیت سطح 3 و نیازمند سطح 4 (بند 7.2).

# فصل ۷ — ماتریس تفویض اختیار (DOA)

این فصل DOA چهارسطحی مدل را ارائه می‌دهد. ارقام «نسبی» به هزینه سالانهٔ خرید (B) و خالص‌فروش سالانه (S) هستند و سازمان مبنا باید مقدار مطلق را با تصویب هیئت‌مدیره تعریف کند.

## 7.1  سطوح و معیارهای تعیین سطح

•  سطح 1 — عملیاتی: مدیر ارشد در بازهٔ مصوب

•  سطح 2 — مدیریتی: مدیریت میانی/کارکنان ارشد (مدیران)

•  سطح 3 — ارشد: مدیرعامل

•  سطح 4 — راهبردی: هیئت‌مدیره

معیار تعیین سطح: حاصل‌ضرب مبلغ × ریسک × اثر راهبردی؛ اگر معیار مبلغ و معیار راهبردی بودن جداگانه سطوح مختلف بدهند، سطح بالاتر حاکم است.

## 7.2  ماتریس DOA (مدل مرجع)

| فعالیت | سطح 1 — عملیاتی | سطح 2 — مدیریتی | سطح 3 — مدیرعامل | سطح 4 — هیئت‌مدیره |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سفارش خرید / قرارداد تأمین | تا ۱٪ B | تا ۵٪ B | ۵ تا ۲۰٪ B | بیش از ۲۰٪ B |
| خرید خارج از برنامه (عجله‌ای) | تا ۰.۵٪ B + دلایل ظرف ۵ روز | تا ۲٪ B | بیش از ۲٪ B | — |
| تغییر قیمت خرید بالاتر از بهای استاندارد | — | تا ۳ ماهه | ۳ تا ۱۲ ماهه | چندساله / راهبردی |
| ورود تأمین‌کنندهٔ جدید | کلاس C (روتین) | کلاس B | کلاس A (راهبردی) | تک‌منبعهٔ راهبردی |
| تخفیف فروش از فهرست | تا ۳٪ | ۳ تا ۵٪ | ۵ تا ۱۱٪ | بیش از ۱۱٪ (استراتژیک) |
| تغییر فهرست قیمت (ساختاری) | — | — | سطح محصول | ساختار / چند محصول |
| سرمایه‌گذاری پروژهٔ جدید (دروازهٔ 3) | کلاس C (تا ۵٪ B) | کلاس B (۵ تا ۲۰٪ B) | کلاس A (بیش از ۲۰٪ B یا خط/سایت جدید) | — |
| سقف اعتبار مشتری | تا ۱٪ S | ۱ تا ۵٪ S | ۵ تا ۲۰٪ S | بیش از ۲۰٪ S |
| حذف / واگذاری دارایی | تا ۰.۵٪ B | تا ۲٪ B | بیش از ۲٪ B | دارایی راهبردی بزرگ |

## 7.3  قواعد ساختاری DOA

سه قاعدهٔ ساختاری (1) قاعدهٔ تصمیم: خریدهای یکسان از یک تأمین‌کننده در ۱۲ ماه جاری جمع‌شده، با سطح DOA «مجموع» سنجش می‌شود — شکستن سفارش برای پایین نگه‌داشتن سقف، تخلف مالی است. (2) قاعدهٔ دو نفره: تصمیمات سطح 3 و 4 حداقل دو امضای مستقل (مثلاً مدیرعامل + مدیر مالی) یا مصوبهٔ کتبی هیئت‌مدیره می‌طلبد. (3) شرایط اضطراری: در شرایط اضطراری، تصمیم‌گیری فوری و کتبی؛ سپس بازنگری و تصویب در اولین جلسهٔ هیئت‌مدیره.

# فصل ۸ — مدیریت پروژه‌های راه‌اندازی (Stage-Gate)

پروژه‌های راه‌اندازی خط جدید، سایت جدید و محصولات جدید نمی‌توانند از مسیر عملیاتی روزمره عبور کنند: ریسک، ارقام، زمان و سطح تصمیم‌گیری‌شان متفاوت است. مدل مرجع: Stage-Gate (Cooper, 1990; Cooper, 2008) — ۶ مرحله، ۵ دروازه.

## 8.1  چرا مسیر مجزا؟

•  پروژهٔ سرمایه‌ای بدون طرح توجیهی (FSB) = تعهد سنگین بدون «برگهٔ راه» — رایج‌ترین ریشهٔ شکست پروژه.

•  حاکمیت پروژه نباید به تصویب‌های پراکندهٔ DOA عملیاتی بسپارده شود: یک دروازهٔ واحد با بستهٔ تصمیم (Decision Package) پاسخگو باشد.

•  خرید تجهیزات پروژه از کنترل‌های فصل 3 استفاده می‌کند (تفکیک وظایف درون پروژه هم واجب است) — فقط سطح حاکمیت بالاتر است.

## 8.2  شش مرحله و پنج دروازه

| مرحله | محتوا | خروجی کلیدی | دروازه | معیارهای تصمیم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. غربال ایده | اسکچ فرصت، غربال اولیه | برگهٔ ایده (Charter) + بستهٔ تصمیم دروازهٔ G1 | G1 ورودگاه | انطباق راهبردی، ارقام تقریبی، ریسک‌سنجی اولیه |
| 2. بررسی دامنه (امکان‌سنجی اولیه) | فنی، بازار، سایت، مجوزها | گزارش امکان‌سنجی اولیه | G2 خروجی از طرح کامل | محدودیت‌های فنی، اولویت بازار، بازدهی اولیه (حدود ۳۰٪) |
| 3. طرح توجیهی کامل (FSB) | طراحی مفهومی، سرمایه‌گذاری دقیق، NPV/IRR/دوره بازگشت، حساسیت (±۱۵ تا ۲۰٪)، ریسک‌ها، تفکیک مالی | FSB + ریسک‌سنجی | G3 تأیید سرمایه‌گذاری | تصویب NPV مثبت، IRR بالاتر از WACC، ریسک در حد قابل‌تحمل — تصمیم مشترک مدیرعامل و مدیران ارشد |
| 4. اجرا | مهندسی تفصیلی، خرید تجهیزات (کنترل‌های فصل 3)، ساخت/نصب | گزارش‌های هزینه/زمان/ریسک | G4 آماده‌گی راه‌اندازی | چک‌لیست آماده‌گی، HSE، استقرار عملکرد تجهیزات |
| 5. راه‌اندازی آزمایشی | اجرای آزمایشی، تست عملکردی (مثلاً ۳۰ ساعت مداوم) | گزارش آزمایش + معیارهای بدو | G5 تجاری‌سازی | دستیابی به معیارهای فنی/بازاری مصوب FSB |
| 6. بازنگری پس از اجرا | مقایسه واقعیت با FSB (تا ۱۲ ماه پس از راه‌اندازی) | گزارش PIR + درس‌آموخته‌ها | — (خروج به فرایند عادی) | نرخ تحقق، انحراف هزینه/زمان، کیفیت تصمیم‌نامه‌های قبلی |

## 8.3  نتیجهٔ تصمیم در هر دروازه

| نتیجه | معنا | شرط/اثر |
| --- | --- | --- |
| Go (تأیید) | عبور به مرحلهٔ بعد | عبور با شرایط مصوب و تخصیص منابع |
| Recycle (بازگشت) | مرحلهٔ ناقص — بازنگری و بازگشت | با مشکل مشخص‌شده؛ دروازهٔ بعدی پس از بازنگری |
| Hold (توقیف) | توقیف تا تاریخ بازنگری | توقف موقت پروژه تا فراهم آمدن شرایط |
| Kill (توقف) | توقف پروژه | تجاوز ریسک از ظرفیت تحمل یا تغییر بازار |

## 8.4  بازنگری پس از اجرا (PIR)

PIR در ۶ تا ۱۲ ماه پس از راه‌اندازی اجباری است: مقایسهٔ واقعیات (هزینه، زمان، کیفیت، فروش) با FSB؛ ارزیابی کیفیت تصمیم‌های دروازه‌ای (چه چیزی درست و چه چیزی نادرست پیش‌بینی شد)؛ ثبت درس‌آموخته‌ها برای فرایند بعدی. نتیجهٔ PIR در آرشیو پروژه‌ها ثبت می‌شود و ورودی بازنگری سالانهٔ مدل است.

# فصل ۹ — کنترل‌های حیاتی (غیرقابل حذف)

این فصل، همراه با بند 7.3، «فهرست کنترل‌های غیرقابل حذف» مدل را تعریف می‌کند: هیچ‌یک از کنترل‌های زیر قابل حذف، کاهش سطح یا تفویض به واحد درگیر نیست. این فهرست، پاسخ مستقیم به رایج‌ترین نقض‌های کنترلی در سازمان‌های تولیدی/بازرگانی است.

| کنترل | محتوا | مبنای مرجع |
| --- | --- | --- |
| 1. استقلال QC | بازرسی ورودی و ترخیص خروجی فقط توسط واحد مستقل از خرید/انبار/تولید | ISO 9001 بند 8.6-8.7 |
| 2. ترخیص بدون تأیید = ممنوع | محصول بدون تأیید بازرسی، ترخیص نمی‌شود و صادر نمی‌شود | ISO 9001 بند 8.6 |
| 3. ACRR | هیچ فردی: تأیید + تعهد + دریافت + تطبیق برای یک جریان | COSO 2013 |
| 4. تطبیق چهارگانه | پرداخت فقط پس از تطبیق PO/GRN/QC/فاکتور (سه‌نقطه فقط با مجوز مالی) | COSO 2013 / عملکرد صنعت |
| 5. قیمت‌گذاری ساختاریافته | تغییر فهرست قیمت و تخفیف‌های بالا فقط از کمیتهٔ قیمت‌گذاری + DOA | COSO 2017 (ERM) |
| 6. ردّ تعقیب ۷ ساله | هر تصمیم، سند و امضا قابل ردّیابی؛ نسخه‌های قبلی حفظ می‌شود | IIA / COBIT 2019 |
| 7. قدرت‌های صِرف هیئت‌مدیره | پروژهٔ جدید، خرید ارزی خارج از برنامه، خط/محصول جدید (بند 7.3) | COSO 2013 |

محرک‌های تشدید به هیئت‌مدیره (هم‌پوشانی با 7.3): ۱) هر پروژهٔ سرمایه‌ای جدید؛ ۲) هر خرید ارزی خارج از برنامهٔ سالانه؛ ۳) هر راه‌اندازی خط/محصول جدید.

# فصل ۱۰ — ماتریس مسئولیت‌ها (RACI)

R = مجری (Responsible) — A = پاسخگو/مالک (Accountable، فقط یکی در هر ردیف) — C = مشاوره‌شده (Consulted) — I = مطلع‌شده (Informed). عنوان‌های ذیل عنوان‌های مرجع هستند و با ساختار سازمان مبنا تطبیق داده می‌شوند.

| فعالیت | درخواست‌کننده | تدارکات | بازرسی | انبار | تولید | برنامه‌ریزی | فروش | اعتبار | بهای/مالی | فروش مالی | هیئت‌مدیره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| درخواست خرید (PR) | R/A | C | — | — | — | — | — | — | I | — | — |
| صدور PO | C | R/A | — | — | — | — | — | — | I | — | — |
| تحویل و GRN | — | I | — | R/A | — | — | — | — | — | — | — |
| بازرسی ورودی | — | C | R/A | — | I | — | — | — | — | — | — |
| فاکتور و پرداخت (تطبیق) | — | C | — | — | — | — | — | — | R/A | — | — |
| برنامهٔ ماهانهٔ تولید | — | I | — | — | C | R/A | C | — | C | — | — |
| BOM و بهای استاندارد | — | C | — | — | C | C | — | — | R/A | C | — |
| تحویل مواد به خط | — | — | — | R/A | I | C | — | — | — | — | — |
| ترخیص محصول (ISO 8.6) | — | — | R/A | I | C | — | — | — | — | — | — |
| فهرست قیمت | — | C | — | — | C | — | C | — | C | R/A | I |
| پیشنهاد و تخفیف | — | — | — | — | — | — | R/A | C | I | C | — |
| تأییدیهٔ سفارش (OCA) | — | — | — | — | — | C | R/A | C | — | — | — |
| تحویل و ارسال | — | — | — | R/A | — | — | C | — | — | — | — |
| فاکتور (IFRS 15) | — | — | — | — | — | — | C | — | R/A | — | — |
| وصول و اعتبار | — | — | — | — | — | — | C | R/A | I | — | — |
| بازگشت/شکایت | — | — | C | — | C | — | R/A | — | I | — | — |
| FSB و دروازهٔ 3 | — | C | — | — | C | C | — | — | C | C | A (طبق کلاس) |

# فصل ۱۱ — شاخص‌های کلیدی (KPI)

هر فرآیند بدون شاخص، «برای خود» جریان دارد. اهداف ذیل یک «بسته مرجع» هستند و سازمان مبنا باید آن‌ها را بر اساس بلوغ خود تنظیم کند.

| فرآیند | شاخص | تعریف | هدف مرجع | مالک | فرکانس |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تأمین | OTD | درصد سفارش‌های رسیده به‌موقع (طبق تاریخ PO) | ۹۵٪+ | تدارکات | ماهانه |
| تأمین | DPPM | قطعات معیوب در میلیون واحد دریافتی | ۱۰۰۰ ppm- | تدارکات + بازرسی | ماهانه |
| تأمین | انحراف قیمت خرید (MPV) | (قیمت واقعی - استاندارد) / استاندارد | ۵٪± | بهای/مالی | ماهانه |
| تأمین | چرخهٔ PO | میانگین روز از PR تا PO | ۵ روز- | تدارکات | ماهانه |
| تأمین | پوشش استعلام | درصد ارزش سفارش‌های بالای سقف با ۳+ استعلام | ۸۵٪+ | تدارکات | چهارمایی |
| تولید | OEE | کارایی کل تجهیزات (دسترسی‌پذیری × عملکرد × کیفیت) | ۸۵٪ (حداقل ۸۰٪) | تولید | هفتگی |
| تولید | ضایعات | ضایعات / (ورودی + خروجی) | ۲٪- | تولید | ماهانه |
| تولید | انحراف مصرف (MUV) | (مقدار واقعی - استاندارد) / استاندارد | ۵٪± | تولید | ماهانه |
| فروش | تحقق از برنامه | فروش واقعی / فروش برنامه‌ای | ۹۵٪+ | فروش | ماهانه |
| فروش | DSO | میانگین روز از فاکتور تا وصول | ۳۰ روز- | اعتبار | ماهانه |
| فروش | نرخ بازگشت | مبلغ بازگشت / فروش | ۱.۲٪- | فروش | ماهانه |
| فروش | حاشیهٔ سود ناخالص | (فروش - بهای فروش کالا) / فروش | حداقل هدف مصوب | بهای/مالی | ماهانه |
| قیمت‌گذاری | انحراف حاشیهٔ هدف | حاشیهٔ واقعی هر محصول - هدف | ±۱ درصد | فروش مالی | ماهانه |
| قیمت‌گذاری | سهم فروش زیر کف | درصد فروش زیر قیمت کف | ۵٪- | فروش مالی | چهارمایی |
| قیمت‌گذاری | بازنگری بهای استاندارد | بازنگری سالانهٔ استاندارد در برابر واقعی | ۱۰۰٪ انجام‌شده | بهای/مالی | سالانه |

# فصل ۱۲ — نقشهٔ راه پیاده‌سازی

پیاده‌سازی «یکشنبه‌شب» در سازمان‌های تولیدی/بازرگانی شکست می‌خورد. این نقشهٔ راه ۶ مرحله‌ای، خروجی هر مرحله را در قالب «معیار خروج» تعریف می‌کند که هر قدم قابل اندازه‌گیری باشد.

| مرحله | کار اصلی | مدت مرجع | معیار خروج |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 — ارزیابی | Gap Analysis وضعیت موجود با این مدل (SoD، اسناد، سیستم‌ها)، ریسک‌سنجی برتر | 1 ماه | گزارش شکاف مصوب کمیتهٔ پروژه |
| P1 — سیاست | تصویب DOA با ارقام مطلق؛ اصلاح نقشهٔ تصویب؛ تصویب فهرست کنترل‌های غیرقابل حذف | 1 تا 3 ماه | مصوبهٔ هیئت‌مدیره |
| P2 — سیستم | داده‌های پایه (فهرست قیمت، AVL، اعتبار)؛ پیگیری‌پذیری تطبیق چهارگانه و فهرست قیمت در ERP؛ گزارش انحراف | 2 تا 4 ماه | پذیرش کاربری (UAT) با سناریوهای واقعی |
| P3 — پایلوت | یک خط محصول یا یک سایت؛ هر سه مسیر (تأمین/تولید/فروش) | 1 تا 2 ماه | KPIهای خط پایه؛ بدون نقص سطح 1 |
| P4 — گسترش | همهٔ سایت‌ها؛ آموزش داشبورد KPI | 3 ماه | ۱۰۰٪ تراکنش‌ها از طریق سیستم |
| P5 — بهبود مستمر | بازنگری ماهانهٔ انحراف/حاشیه؛ بازنگری سالانهٔ DOA/AVL؛ حسابرسی داخلی | ادامه‌دار | گزارش سالانهٔ حسابرسی بدون نقص اصلی |

## 12.1  مدیریت تغییر — نکات موفقیت

•  آموزش «مالک فرآیند» (نه فقط کاربر پایانی): اگر مدیران میانی نقاط کنترل را ندانند، کنترل را دور می‌زنند.

•  پشتیبانی علنی مدیرعامل در جلسات کارکنان — بدون این، سیستم «فشار بالا» روی میانی‌ها می‌شود.

•  شروع با «آزمون کوتاه»: ۴ تا ۶ هفتهٔ اجرای کنترل‌ها در نظم عادی سازمان.

•  معیارهای موفقیت ۶ ماه پس از راه‌اندازی: ۱۰۰٪ پرداخت‌ها با تطبیق چهارگانه؛ ۱۰۰٪ POها از AVL (یا استثناء ثبت‌شده)؛ گزارش ماهانهٔ انحراف منتشرشده؛ پیشنهادهای زیر کف کمتر از ۵٪.

# فصل ۱۳ — پیوست‌ها

## پیوست A — واژه‌نامه

| اصطلاح | تعریف |
| --- | --- |
| ABC | هزینه‌بندی بر مبنای فعالیت (Activity-Based Costing) |
| ACRR | تفکیک چهار نقش ناسازگار: تأیید، انبارداری، ثبت، تطبیق |
| AVL | فهرست تأمین‌کنندگان تأییدشده (Approved Vendor List) |
| BOM | ساختار مواد (Bill of Materials) |
| Change Request | درخواست تغییر رسمی (دامنه/هزینه/زمان/مشخصه) |
| DOA | ماتریس تفویض اختیار (Delegation of Authority) |
| DPPM | قطعات معیوب در میلیون واحد (Defective Parts Per Million) |
| DSO | میانگین دورهٔ وصول وجه (Days Sales Outstanding) |
| FSB | طرح توجیهی کامل (Full Business Case / Feasibility Study) |
| GRN | برگهٔ رسید انبار (Goods Receiving Note) |
| Incoterms | شرایط تجاری بین‌المللی (ICC 2020) |
| IRR | نرخ بازده داخلی (Internal Rate of Return) |
| MRB | کمیتهٔ بررسی انحرافات (Material Review Board) |
| MPS / MRP | برنامه‌ریزی تولید اعلی / برنامه‌ریزی نیازمندی‌های مواد |
| NPV | ارزش اکنون خالص (Net Present Value) |
| OCA | تأییدیهٔ سفارش مشتری (Order Confirmation) |
| OEE | کارایی کل تجهیزات (Overall Equipment Effectiveness) |
| OTD | تحویل به‌موقع (On-Time Delivery) |
| PIR | بازنگری پس از اجرا (Post Implementation Review) |
| PO / PR | سفارش خرید (Purchase Order) / درخواست خرید (Purchase Requisition) |
| RACI | ماتریس مسئولیت: مجری/پاسخگو/مشاوره‌شده/مطلع‌شده |
| RMA | مجوز بازگشت کالا (Return Merchandise Authorization) |
| S&OP | برنامه‌ریزی فروش و عملیات (Sales & Operations Planning) |
| SoD | تفکیک وظایف (Segregation of Duties) |
| Stage-Gate | مدل مرحله/دروازهٔ مدیریت نوآوری و پروژه (Cooper) |
| WACC | میانگین هزینهٔ مجموع سرمایه (Weighted Average Cost of Capital) |
| WBS | ساختار شکستهٔ کار (Work Breakdown Structure) |

## پیوست B — فهرست مراجع

۱.  ISO 9001:2015 — Quality management systems — Requirements (ISO)

۲.  ISO 31000:2018 — Risk management — Guidelines (ISO)

۳.  COSO (2013) — Internal Control — Integrated Framework

۴.  COSO (2017) — Enterprise Risk Management — Integrating with Strategy and Performance

۵.  IAS 2 — Inventories (IASB)

۶.  IFRS 15 — Revenue from Contracts with Customers (IASB)

۷.  Cooper, R. G. (1990). Stage-Gate System for Selecting and Prioritizing New Product Projects. Harvard Business Review, 68(4)

۸.  Cooper, R. G. (2008). Winning at New Products (3rd ed.)

۹.  PMI (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 7th ed.

۱۰.  ISACA (2018). COBIT 2019 Framework

۱۱.  IIA — International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing

۱۲.  ANSI/ASQ Z1.4 — Sampling Procedures and Tables for Inspection by Attributes

۱۳.  ICAEW / CIMA — Practical guidance on Segregation of Duties

۱۴.  ICC (2020) — Incoterms Rules

## پیوست C — کنترل اسناد

| نسخه | تاریخ | توضیح تغییر | تأییدکننده |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | نخستین انتشار — نسخهٔ نهایی (مدل مرجع) | کارگروه تحلیل سیستم و فرآیند |

یادداشت پایانی این سند مدل مرجع است، نه «آیین‌نامهٔ» یک سازمان مشخص. ارزش آن در «یکپارچه‌گی» است: وقتی هر گام فرآیند، مسئول، سند، کنترل و مرجع استاندارد خودش را دارد، سازمان هم برای حسابرسی (ISO/مالیاتی) و هم برای توسعه (افزودن خط/سایت/محصول جدید) چارچوبی آماده دارد. پیاده‌سازی واقعی، با تصویب هیئت‌مدیره و تنظیم ارقام آغاز می‌شود.